## Slide 1
현황: 최초 요청 대비 60% 구현 · 운영 KPI 실측 전 (2026.10.07)
SLIDE 01 · KPI TARGETS & DELIVERY STATUS
SmartStock AI KPI 목표 및 이행 현황
최초 요청 완성본 대비 현재 구현률 60% · 아래 KPI는 목표값이며 달성 실적이 아닙니다
최초 요청 완성본 대비
60%
현재 구현 진행률
≥ 92%
목표 · MAPE ≤ 8%
≥ 95%
목표 · 운영 이력으로 평가
< 1.5%
목표 · 미충족 수요 기록 필요
< 1.5초
목표 · 실서비스 지연시간 측정 전
SMARTSTOCK AI PROJECT
예측 정확도 목표
안전재고 유지율
품절 발생률 목표
AI 응답 시간 목표

## Slide 2
SLIDE 02 · STOCK INTEGRITY & APPROVALS
재고 변경은 수량·단위·근거를 함께 검증
기준 단위로 저장하고, 승인 전 추정·과거 거래는 잔량에 반영하지 않습니다.
SmartStock AI · 업무 규칙
기록 추적: 담당자·출처·사유를 함께 저장
보관 정책: 품목은 논리 보관, 장부는 보존
검증 원칙: 미측정 절감·정확도는 성과로 주장하지 않음
수량·단위 검증 규칙
기준 수량 = 입력 수량 × 포장당 기준 수량
허용 단위: 기준 단위 또는 등록된 포장 단위
잔량 검증: 음수 출고·미등록 단위는 거부
정밀도: PostgreSQL NUMERIC(20,6)
감사 가능한 변경
재고와 장부·감사 이벤트를 한 트랜잭션에 저장
과거 거래 승인
역산 기초 잔액·시간순 잔량을 검증 후 장부에 추가
비전 추정 검토
분석 결과는 대기 저장; 관리자 승인 전 잔량 유지

## Slide 3
SLIDE 03 · DELIVERY & VERIFICATION
검증일: 2026년 10월 7일
SmartStock WMS · Status
완료: 핵심 데이터 흐름 API/DB 검증
다음: CI 자동화와 현장 검증
구현 완료 범위와 남은 검증
핵심 재고 흐름은 격리 DB에서 검증; 외부 키·장비는 미검증
구현 및 API 검증
2026-10-07 · Rust/Next 빌드 통과
현장·외부 제공자 검증
키·기기 접근이 가능한 운영 환경 필요
Rust 단위 테스트
5 / 5
격리 DB 통합 흐름
소수 수량·포장 단위 입출고
과거 거래·비전 승인과 잔량 검증
논리 보관·감사 기록·단위별 구역
NEXT · CI/현장 검증
Qwen Vision · WMS 경유 실호출 검증
SweetTracker 키 미설정 · 실조회 보류
운영 장부 축적 후 실측 MAPE 평가

## Slide 4
질의응답 및 다음 검증 단계
Qwen Vision API 경로 검증 완료 · SweetTracker 키와 현장 장비 검증은 잔여 항목 · Q&A
SMARTSTOCK AI WMS · STATUS AS OF 2026-10-07